Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 797
Об утверждении Плана мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на 2019 - 2022 годы

В целях расширения использования природного газа в качестве моторного топлива Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на 2019 - 2022 годы (далее - План).

2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

1) принять меры по его реализации;

2) представлять раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию о ходе исполнения Плана в Министерство энергетики Республики Казахстан.

3. Министерству энергетики Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 июля и 25 января, сводную информацию о ходе исполнения Плана в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

| Премьер-Министр Республики Казахстан | Б. Сагинтаев |
| --- | --- |

План мероприятий
по расширению использования природного газа
в качестве моторного топлива на 2019 - 2022 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Предполагаемые расходы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Внесение предложений по вопросу финансирования комплексной программы по развитию автобусных перевозок в целях стимулирования выпуска автобусов, использующих КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива, на отечественных заводах и строительства заправочной инфраструктуры на природном газе | предложение в МИР | МЭ, МНЭ, МФ, банки второго уровня (по согласованию), АО «КазТрансГаз» (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | февраль 2019 года | не требуются | - |
| 2. | Выполнение целевых показателей по обновлению автобусов и специальных автомобилей на использование КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива согласно приложению 1 к настоящему Плану | акты приема-передачи автобусов и специальных автомобилей, использующих КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива | МИР (созыв), акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно, 2019 - 2022 годы | не требуются | - |
| 3. | Выполнение целевых показателей потребности в КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива для автотранспортных средств в газифицированных регионах Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящему Плану | объем обеспечения КПГ и (или) СПГ в разрезе регионов Республики Казахстан | АО «НК КазМунайГаз» (по согласованию), АО «КазТрансГаз» (по согласованию) | ежегодно, 2019 - 2022 годы | не требуются | - |
| 4. | Выполнение целевых показателей по строительству АГНКС и (или) КриоАЗС в газифицированных регионах Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему Плану | акты ввода в эксплуатацию АГНКС и (или) КриоАЗС | АО «КазТрансГаз» (по согласованию) ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» (по согласованию) | ежегодно, 2019 - 2022 годы | 46 млрд. тенге | Частные инвестиции, заемные средства |
| 5. | Выделение земельных участков для строительства АГНКС и (или) КриоАЗС с учетом распределения автобусных маршрутов, использующих КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива, а также на международных транспортных коридорах «Западная Европа - Западный Китай», «Ташкент-Хоргос» | постановления местных исполнительных органов | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно, 2019 - 2022 годы | не требуются | - |
| 6. | Установление условий по обновлению автобусов на использование КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива в договорах организации регулярных внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров и багажа | договора организации регулярных внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров и багажа | акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | ежегодно, 2019 - 2022 годы | не требуются | - |
| 7. | Унификация действующих и (или) разработка нормативной технической документации в соответствии с международными стандартами по вопросам обеспечения безопасности при эксплуатации автотранспортных средств, использующих КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива, проектирование, строительство и эксплуатация АГНКС, КриоАЗС, многотопливных заправочных станций, заводов по производству СПГ | СН РК, ГОСТ, СТ РК | МИР, АО «КазТрансГаз» (по согласованию) | ежегодно, 2019-2022 годы | не требуются | - |
| 8. | В целях обеспечения благоприятных условий для приобретения и (или) переоборудования автотранспортных средств на использование КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива проработать вопрос предоставления льготных кредитов и других финансовых, административных механизмов стимулирования для организаций и населения | предложение в МИР | МЭ, МНЭ, акиматы областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента | март 2019 года | не требуются | - |
| 9. | Увеличение количества легковых и грузовых автомобилей, автобусов, использующих КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива, путем размещения государственных заказов на производство автотранспортных средств отечественным заводам-изготовителям и создания благоприятных условий для стимулирования ввоза в Республику Казахстан двухтопливных автотранспортных средств (бензин/КПГ, ДТ/КПГ) заводского изготовления авторизованными диллерскими центрами | предложение в МИР | 9. | Увеличение количества легковых и грузовых автомобилей, автобусов, использующих КПГ и (или) СПГ в качестве моторного топлива, путем размещения государственных заказов на производство автотранспортных средств отечественным заводам-изготовителям и создания благоприятных условий для стимулирования ввоза в Республику Казахстан двухтопливных автотранспортных средств (бензин/КПГ, ДТ/КПГ) заводского изготовления авторизованными диллерскими центрами | предложение в МИР | 9. |
| 10. | Проработка вопроса по запуску пилотного проекта по использованию КПГ и (или) СПГ на локомотивной технике | предложение в МИР | 10. | Проработка вопроса по запуску пилотного проекта по использованию КПГ и (или) СПГ на локомотивной технике | предложение в МИР | 10. |
| 11. | Проработка вопроса по внедрению КПГ и (или) СПГ на ведомственном/служебном автотранспортных средствах, специальном транспорте в государственных органах | предложение в МИР | 11. | Проработка вопроса по внедрению КПГ и (или) СПГ на ведомственном/служебном автотранспортных средствах, специальном транспорте в государственных органах | предложение в МИР | 11. |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

МЭ - Министерство энергетики Республики Казахстан;

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан;

МО - Министерство обороны Республики Казахстан;

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

АО «НК «КазМунайГаз» - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»;

АО «КазТрансГаз» - акционерное общество «КазТрансГаз»;

АО «НК «Қазақстан темір жолы» - акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

АГНКС - автогазонаполнительная компрессорная станция;

КриоАЗС - криогенная автозаправочная станция СПГ;

КПГ - компримированный природный газ;

СПГ - сжиженный природный газ;

ДТ - дизельное топливо;

СН РК - строительные нормы Республики Казахстан;

ГОСТ - государственные стандарты;

СТ РК - стандарт Республики Казахстан.

Приложение 1

к Плану мероприятий по расширению

использования природного газа

в качестве моторного топлива

на 2019 - 2022 годы

Целевые показатели по обновлению автобусов и специальных автомобилей
на использование компримированного и (или) сжиженного природного газа
в качестве моторного топлива

единиц

| № п/п | Административно-территориальная единица | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Астана | 0 | 400 | 800 | 1200 |
| 2 | город Алматы | 1200 | 1600 | 1 800 | 2000 |
| 3 | город Шымкент | 400 | 800 | 1 200 | 1600 |
| 4 | Акмолинская область | 0 | 100 | 300 | 500 |
| 5 | Актюбинская область | 200 | 300 | 400 | 600 |
| 6 | Алматинская область | 200 | 400 | 500 | 600 |
| 7 | Атырауская область | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 8 | Западно-Казахстанская область | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 9 | Жамбылская область | 200 | 300 | 400 | 600 |
| 10 | Карагандинская область | 0 | 200 | 300 | 600 |
| 11 | Костанайская область | 200 | 300 | 400 | 600 |
| 12 | Кызылординская область | 200 | 300 | 400 | 600 |
| 13 | Мангистауская область | 200 | 200 | 300 | 500 |
| 14 | Туркестанская область | 100 | 400 | 500 | 600 |
| 15 | Павлодарская область* | 0 | 100 | 200 | 400 |
| 16 | Северо-Казахстанская область* | 0 | 100 | 200 | 400 |
| 17 | Восточно-Казахстанская область* | 0 | 0 | 0 | 200 |
| ИТОГО | 3 300 | 6 100 | 8 500 | 12 000 |

* При условии газификации.

Приложение 2

к Плану мероприятий по расширению

использования природного газа

в качестве моторного топлива

на 2019 - 2022 годы

Целевые показатели потребности в компримированном природном газе и (или) сжиженном природном газе в качестве моторного топлива для автотранспортных средств в газифицированных регионах
Республики Казахстан

млн.куб.м.

| № п/п | Административно-территориальная единица | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Астана | 0 | 17 | 34 | 50 |
| 2 | город Алматы | 50 | 67 | 75 | 84 |
| 3 | город Шымкент | 17 | 34 | 50 | 67 |
| 4 | Акмолинская область | 0 | 4 | 13 | 21 |
| 5 | Актюбинская область | 8 | 13 | 17 | 25 |
| 6 | Алматинская область | 8 | 17 | 21 | 25 |
| 7 | Атырауская область | 8 | 13 | 17 | 20 |
| 8 | Западно-Казахстанская область | 8 | 13 | 17 | 20 |
| 9 | Жамбылская область | 8 | 13 | 17 | 25 |
| 10 | Карагандинская область | 0 | 8 | 13 | 25 |
| 11 | Костанайская область | 8 | 13 | 17 | 25 |
| 12 | Кызылординская область | 8 | 13 | 17 | 25 |
| 13 | Мангистауская область | 4 | 8 | 13 | 21 |
| 14 | Туркестанская область | 8 | 17 | 21 | 25 |
| 15 | Павлодарская область* | 0 | 4 | 8 | 17 |
| 16 | Северо-Казахстанская область* | 0 | 4 | 8 | 17 |
| 17 | Восточно-Казахстанская область* | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ИТОГО | 135 | 258 | 358 | 500 |

* При условии газификации.

Приложение 3

к Плану мероприятий по расширению

использования природного газа в качестве

моторного топлива на 2019 - 2022 годы

Целевые показатели по строительству автогазонаполнительных компрессорных станций и (или) криогенных автомобильных заправочных станций в газифицированных регионах Республики Казахстан

единиц

| № п/п | Административно-территориальная единица | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Астана | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | город Алматы | 10 | 13 | 15 | 17 |
| 3 | город Шымкент | 3 | 7 | 10 | 14 |
| 4 | Акмолинская область | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Актюбинская область | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | Алматинская область | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Атырауская область | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | Западно-Казахстанская область | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | Жамбылская область | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 10 | Карагандинская область | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Костанайская область | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Кызылординская область | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Мангистауская область | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Туркестанская область | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Павлодарская область* | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Северо-Казахстанская область* | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Восточно-Казахстанская область* | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ИТОГО | 31 | 54 | 72 | 100 |

* При условии газификации.